Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 21.03.2017 № 526

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,мероприятие | Срокреализа-ции | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс.рублей | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2025 годы | комитет по управлению муниципальной собственностью,органы местного самоуправления, МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления», МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 12218,0 | 12978,5 | 14213,7 | 15678,0 | 16200,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 162138,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 12218,0 | 12978,5 | 14213,7 | 15678,0 | 16200,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 162138,9 | городской бюджет  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2025 годы | органы местного самоуправления, МКУ «Служба потехническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»,МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 12218,0 | 12978,5 | 14213,7 | 15678,0 | 16200,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 162138,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 12218,0 | 12978,5 | 14213,7 | 15678,0 | 16200,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 162138,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Железнодорожного района | 2016-2020 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 1252,0 | 0 | 0 | 5678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 1252,0 | 0 | 0 | 5678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.Ремонт фасада, крылец, помещений здания по адресу: пр-кт Красноармейский, 104  | 2017-2020 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 1252,0 | 0 | 0 | 5678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1252,0 | 0 | 0 | 5678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2021 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 3898,9 | 4773,9 | 5163,6 | 1200,0 | 3623,7 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21860,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 3898,9 | 4773,9 | 5163,6 | 1200,0 | 3623,7 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21860,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.Ремонт систем отопления в зданиях по адресам:ул.Сухэ - Батора, 8,ул.50 лет СССР, 8,ул.Панфиловцев, 20,ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул.Сухэ - Батора, 8,ул.50 лет СССР, 8,ул.Энтузиастов, 7,ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3.Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.50 лет СССР, 12, ул.Георгиева, 32,ул.Панфиловцев, 20,ул.Весенняя, 1а | 2015-2019 годы | администрация Индустриального района,Новосиликатное территориальное управление | 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1457,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1457,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4.Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов, 7,ул.Сухэ - Батора, 8,ул.50 лет СССР, 8,ул.Георгиева, 32,ул.Первомайская, 50 | 2016-2021 годы | администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация | 0 | 5,4 | 1391,8 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 5,4 | 1391,8 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5.Ремонт кровли зданий по адресам:ул.Весенняя, 1а,ул.Первомайская, 50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.6. | Мероприятие 2.6.Ремонт здания гаража по адресу: Павловский тракт, 124б, в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2015 год | администрация Индустриального района | 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.7. | Мероприятие 2.7.Ремонт здания гаража по адресу: ул.Весенняя, 1б,в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2019 год | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.8. | Мероприятие 2.8.Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.Энтузиастов, 7,ул.Георгиева, 32,ул.Панфиловцев, 20,ул.Сухэ-Батора, 8 | 2015-2017 годы | администрация Индустриального района | 18,0 | 0 | 2786,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 18,0 | 0 | 2786,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.9. | Мероприятие 2.9.Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.50 лет СССР, 8,ул.50 лет СССР, 12,ул.Георгиева, 32,ул.Первомайская, 50 | 2016-2019 годы | администрация Индустриального района,Власихинская сельская администрация | 0 | 1845,0 | 985,8 | 1200,0 | 1056,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5087,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1845,0 | 985,8 | 1200,0 | 1056,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5087,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района | 2015-2019 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 3509,0 | 4689,0 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17494,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 3509,0 | 4689,0 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17494,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1.Ремонт кровли запасного пункта управления, гаражных боксов по адресу:ул.Георгия Исакова, 230 | 2015-2018 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2.Ремонт внутренних инженерных сетей в запасном пункте управления по адресу:ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 1620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.3. | Мероприятие 3.3.Ремонт помещений в здании по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2018-2019 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 3489,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5489,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 3489,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5489,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.4. | Мероприятие 3.4.Ремонт помещений в запасном пункте управления по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 1839,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1839,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.5. | Мероприятие 3.5.Ремонт фасада здания по адресу:ул.Георгия Исакова, 230 | 2017-2019 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 50,0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2019 годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1136,0 | 1050,0 | 4550,0 | 3090,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1136,0 | 1050,0 | 4550,0 | 3090,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1.Ремонт помещений, лестниц в здании, крыльца по адресу:пр-кт Комсомольский, 108а | 2015-2018годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1096,3 | 1050,0 | 1550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1096,3 | 1050,0 | 1550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2.Ремонт фасада здания, в том числе ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока по адресу:пр-кт Комсомольский, 108а | 2016-2019 годы | администрация Октябрьского района | 0 | 39,7 | 0 | 3000,0 | 3090,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6129,7 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 39,7 | 0 | 3000,0 | 3090,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6129,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района, Территориального управления микрорайона Затон | 2015-2018 годы | администрация Центрального района,Территориальное управление микрорайона Затон | 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 1589,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 1589,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1.Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу:ул.Никитина, 60 | 2015 год | администрация Центрального района | 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2.Ремонт помещений в зданиях по адресам:ул.Никитина, 60,ул.Никитина, 70 | 2015-2016 годы | администрация Центрального района | 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.3. | Мероприятие 5.3.Ремонт помещений в зданиях по адресам:ул.Песчаная, 108, ул.Никитина, 59 | 2016-2018 годы | администрация Центрального района | 0 | 1640,5 | 0 | 1589,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1640,5 | 0 | 1589,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.4. | Мероприятие 5.4.Ремонт помещений в здании по адресу:ул.Водников, 11 | 2016-2017 годы | администрация Центрального района,Территориальное управление микрорайона Затон | 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6.Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 2016-2025 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 1169,1 | 0 | 950,0 | 0 | 10000,0 | 13000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 95119,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1169,1 | 0 | 950,0 | 0 | 10000,0 | 13000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 17000,0 | 21000,0 | 95119,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.1. | Мероприятие 6.1.Капитальный и текущий ремонт помещения по адресу:ул.Короленко, 62 | 2016 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.2. | Мероприятие 6.2.Ремонт здания по адресу:ул.Воровского, 115а | 2016-2025 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 21000,0 | 23150,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 21000,0 | 23150,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.3. | Мероприятие 6.2.1.Разработка проектно-сметной документации  | 2016 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.4. | Мероприятие 6.2.2.Ремонт системы отопления  | 2024 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.5. | Мероприятие 6.2.3.Ремонт помещений  | 2025 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000,0 | 21000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000,0 | 21000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.6. | Мероприятие 6.3.Ремонт здания по адресу:пр-кт Ленина, 18 | 2016-2024 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 13000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 0 | 70259,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 13000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 0 | 70259,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.7. | Мероприятие 6.3.1.Разработка проектно-сметной документации  | 2016 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.8. | Мероприятие 6.3.2.Капитальный ремонт системы отопления  | 2021 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.9. | Мероприятие 6.3.3.Ремонт электрооборудования  | 2021 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.10. | Мероприятие 6.3.4.Ремонт систем водоснабжения и водоотведения  | 2022 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.11. | Мероприятие 6.3.5.Ремонт фасада  | 2020 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.12. | Мероприятие 6.3.6.Замена окон  | 2020 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.13. | Мероприятие 6.3.7.Ремонт помещений  | 2022-2024 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 0 | 46000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 16000,0 | 15000,0 | 0 | 46000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.14. | Мероприятие 6.4.Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.15. | Мероприятие 6.5.Ремонт гаражей по адресам:ул.Сизова, 24б,ул.Сизова, 43г,в том числе ремонт электрооборудования и систем отопления  | 2016-2018 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 10,0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.Капитальный и текущий ремонт помещенийМКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9.1. | Мероприятие 7.1.Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу:ул.Никитина, 59а | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8.Капитальный и текущий ремонт помещений комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 2016-2017 годы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10.1. | Мероприятие 8.1.Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу:пр-кт Ленина, 6 | 2016-2017 годы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449,9 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.Ремонт здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11.1. | Мероприятие 9.1.Разработка проектно-сметной документации на ремонт зданияпо адресу: проезд Южный, 31в | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата В.Г.Франк