Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 11.08.2021 №1228

Приложение 5
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | Источники финансиро­вания |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: |
| 1 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский» | 2018-2019 | 1  | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1313,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 325,9 | 807,7 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1313,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство насосной станции 3-го подъема по адресу: ул.Звездная, 30, г.Барнаул (строительство насосной станции, проектирование и строительство двух водоводов от насосной станции до разводящих сетей микрорайона «Октябрьский» с.Власиха) | 2018-2024 | 6000/1  | 0,0 | 61,0 | 304,6 | 254,7 | 11590,0 | 0,0 | 199638,7 | 175344,7 | 0,0 | 387193,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197552,8 | 173500,0 | 0,0 | 371052,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,5 | 1752,5 | 0,0 | 3748,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 90,4 | 92,2 | 0,0 | 12143,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,3 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский» | 2018-2020 | 1  | 0,0 | 325,9 | 807,7 | 1564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2697,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 325,9 | 807,7 | 1564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2697,6 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по водоснабжению: | 21243/26 | 34433,2 | 46379,2 | 104535,7 | 58174,7 | 207099,8 | 151413,8 | 356669,2 | 313055,4 | 100543,7 | 1372304,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197552,8 | 173500,0 | 0,0 | 371052,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,5 | 1752,5 | 0,0 | 3748,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 90,4 | 92,2 | 0,0 | 12143,6 | городской бюджет |
| 34433,2 | 46318,2 | 104231,1 | 58169,3 | 195509,8 | 151413,8 | 157030,5 | 137710,7 | 100543,7 | 985360,3 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | 43654/39 | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 130572,1 | 414283,7 | 360153,7 | 576643,4 | 548688,3 | 328287,3 | 2823243,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197552,8 | 173500,0 | 0,0 | 371052,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,5 | 1752,5 | 0,0 | 3748,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 61,0 | 304,6 | 5,4 | 11590,0 | 0,0 | 90,4 | 92,2 | 0,0 | 12143,6 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 130566,7 | 402693,7 | 360153,7 | 377004,7 | 373343,6 | 328287,3 | 2436298,9 | внебюджетные источники |

.