Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО «БТСК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения |
| 1 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул.Шумакова (от ТК-5 М-341) до ул.Шумакова,21 | 2017 | 25 | 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,63 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,63 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул.Шумакова (от ТК-5 М-341) до ул.Шумакова,15б | 2017 | 15 | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул.Шумакова (от ТК-5 М-341) до Павловского тракта,251а | 2017 | 405 | 9082,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9082,33 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 9082,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9082,33 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство тепловой сети от ТК-7 М-341 до ул.Балтийской,30 | 2017 | 15 | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство тепловой сети от ТК-7 М-341 до ул.Балтийской,28 | 2017 | 15 | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство тепловой сети от ТК-23/10 М-3412 до Павловского тракта,225б | 2017 | 70 | 1581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581,57 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581,57 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство тепловой сети от ТК-23/10 М-3412 до Павловского тракта,225в | 2017 | 210 | 4749,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4749,16 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 4749,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4749,16 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство тепловой сети от ТК-5 М-341 до ул.Шумакова,15б | 2017 | 70 | 25684,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25684,64 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 25684,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25684,64 | внебюджетные источники |
| 9 | Строительство тепловой сети от внутриквартальной сети (ТК-17/4 М-341) до ул.Гридасова,20 | 2017 | 105 | 2316,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316,83 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2316,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316,83 | внебюджетные источники |
| 10 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по пер.Циолковского (ТК-243/1) до ул.Пролетарской,150 | 2017 | 152 | 5662,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5662,28 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 5662,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5662,28 | внебюджетные источники |
| 11 | Строительство тепловой сети от тепловой сети на здание по ул.Пролетарской,150 до ул.Пролетарской,148 | 2017 | 20 | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | внебюджетные источники |
| 12 | Строительство тепловой сети от разделительной тепловой сети в ТК-243/5 до ул.Партизанской,151 | 2017 | 220 | 6186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6186,28 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 6186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6186,28 | внебюджетные источники |
| 13 | Строительство тепловой сети от ТК-44/15/1 М-34 до объекта розничной торговли по пр-кту Красноармейскому,69в | 2017 | 15 | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,98 | внебюджетные источники |
| 14 | Строительство тепловой сети от ТК-126/2 М-234 до многоквартирного дома по ул.Титова,46б | 2017 | 20 | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | внебюджетные источники |
| 15 | Строительство тепловой сети от внутриквартальной сети по ул.Короленко до общежития по ул.Короленко,85 | 2017 | 200 | 522,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,37 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 522,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,37 | внебюджетные источники |
| 16 | Строительство тепловой сети от ТК-243/1 (мкр. №17, до пересечения улиц Пролетарской-Циолковского) до здания по ул.Пролетарской,165 | 2017 | 295 | 15080,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15080,34 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 15080,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15080,34 | внебюджетные источники |
| 17 | Реконструкция магистральной тепловой сети М-341 от ТК-4 до ТК-10 с увеличением пропускной способности с Ду 500 мм до Ду 700 мм | 2017 | 105 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | внебюджетные источники |
| 18 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул.Шумакова (от ТК-5 М-341) до ул.Шумакова,13 | 2018 | 20 | 0,00 | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 455,24 | 0,00 | 0,00 | 455,24 | внебюджетные источники |
| 19 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул.Шумакова (от ТК-5 М-341) до ул.Шумакова,11 | 2018 | 15 | 0,00 | 341,43 | 0,00 | 0,00 | 341,43 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 341,43 | 0,00 | 0,00 | 341,43 | внебюджетные источники |
| 20 | Реконструкция магистральной тепловой сети М-341 от ТК-4 до ТК-10 с увеличением пропускной способности с 2 Ду 500 мм до 2 Ду 700 мм | 2018 | 157 | 0,0 | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | внебюджетные источники |
| Реконструкция, модернизация центральных тепловых пунктов |
| 1 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №543 по адресу: ул.Энтузиастов,34а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 2 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №142 по адресу: пр-д Кооперативный 5-й,10в | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 3 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №146 по адресу: ул.Советской Армии,163а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 4 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №147 по адресу: ул.Малахова,91 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 5 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №277 по адресу: ул.Димитрова,63 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 6 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №242 по адресу: пр-кт Красноармейский,61а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 7 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №243 по адресу: ул.Партизанская,134 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 8 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №342 по адресу: ул.Шевченко,84 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 9 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №343 по адресу: ул.Крупской,93а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 10 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №4060 по адресу: ул.Гущина,77а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 11 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №337 по адресу: пр-кт Строителей,29а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 12 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №455 по адресу: ул.Северо-Западная,62а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 13 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №460 по адресу: ул.Тимуровская,3 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 14 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №469 по адресу: ул.Чеглецова,70 | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 15 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №512 по адресу: ул.Георгия Исакова,246а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 16 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №513 по адресу: ул.Георгия Исакова,223а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 17 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №518 по адресу: ул.Юрина,265а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 18 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №522 по адресу: ул.Юрина,246а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 19 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №531 по адресу: ул.Веры Кащеевой,17а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 20 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №534 по адресу: ул.Антона Петрова,256а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 21 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №537 по адресу: ул.Островского,14в | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| 22 | Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на ЦТП №539 по адресу: ул.Юрина,206а | 2017 | 1 | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 479,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | 2149/22 | 94191,81 | 15796,67 | 0,00 | 0,00 | 109988,48 | Всего, в том числе: |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  | 94191,81 | 15796,67 | 0,00 | 0,00 | 109988,48 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

М – магистраль;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт.