Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 23.03.2021 №376

Приложение 3  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный  исполни-тель | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская,4 | УЕЗСКС | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5622,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 176,0 | 4446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5622,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 2 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая,9г | УЕЗСКС | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6081,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 236,4 | 613,7 | 5231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6081,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 3 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная,18а | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 4 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская,17б | УЕЗСКС | 2017 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 5 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26 | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 6 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная,6 | Комитет, УЕЗСКС | 2019-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 3000,0 | 12800,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 800,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 3000,0 | 12800,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 7 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок,58 | Комитет, УЕЗСКС | 2019-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 30000,0 | 35577,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 30000,0 | 35577,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 8 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с.Гоньба, ул.Советская,2г | Комитет | 2024-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 9 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с.Гоньба, пер.Советский,2а | Комитет | 2024-2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 10 | Строительство кольцевой сети водопровода от улицы Бирюзовой,11а до улицы Нагорной,32, п.Новомихайловка г.Барнаула | Комитет | 2017-2019 | 440 | 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2678,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 287,9 | 858,0 | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2678,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 11 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной, 51г, микрорайон «Спутник» | Комитет | 2017-2023 | 1 | 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 4558,9 | 50666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56869,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 4558,9 | 50666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56869,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 12 | Строительство водопроводной сети от улицы Ржевской по улице Сибирской, улице Стрелецкой, улице Волжской в п.Борзовая Заимка города Барнаула | Комитет | 2017-2019 | 1100 | 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9487,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 800,0 | 1208,7 | 7479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9487,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 13 | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесной | Комитет | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 447,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 14 | Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55 | Комитет | 2017-2020 | 1 | 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5415,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5415,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 15 | Переключение водоснабжения жилой застройки в п.Лесном по адресам: п.Лесной, 1-15 на артезианский водозабор по ул.Закатной, 28 | Комитет | 2018-2022 | 1 | 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24101,5 | 44660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72837,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24101,5 | 44660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72837,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 16 | Напорный канализационный коллектор и КНС в п.Центральный, от ул.Тополиной,1а до КНС, по пр-кту Дзержинского, 16а | Комитет | 2018-2025 | 1 | 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 110000,0 | 234532,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 330,0 | 4202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 110000,0 | 234532,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 17 | Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирской,  1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха | Комитет | 2018-2025 | 1 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 7032,0 | 4473,4 | 13641,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 7032,0 | 4473,4 | 13641,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 18 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой,83 в п.Казенная Заимка | Комитет | 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 19 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Промышленной, 14а и строительство водопроводных сетей в п.Центральном микрорайон «Приозерное» | Комитет | 2019-2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 9000,0 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 69814,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 9000,0 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 69814,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 20 | Водопроводная сеть в одну линию, ул.Школьная, 18а, п.Черницк | Комитет | 2021-2022 | 465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,0 | 50581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51549,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,0 | 50581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51549,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 21 | Водопровод п.Опытная Станция, по ул.Опытная Станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б | Комитет | 2021-2024 | 3150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,8 | 13609,9 | 10000,0 | 8000,0 | 0,0 | 33277,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,8 | 13609,9 | 10000,0 | 8000,0 | 0,0 | 33277,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 22 | Водопроводная сеть по переулку Школьному,5а, п.Ягодное | Комитет | 2021-2024 | 1891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1330,0 | 4471,3 | 8442,1 | 0,0 | 14543,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1330,0 | 4471,3 | 8442,1 | 0,0 | 14543,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 23 | Водопроводная сеть по ул.Обской,4, п.Бельмесево | Комитет | 2023-2025 | 2552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 1150,0 | 3675,1 | 5175,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 1150,0 | 3675,1 | 5175,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 24 | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по ул.Бирюзовой,11а,п.Новомихайловка | Комитет | 2021-2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 22702,0 | 0,0 | 24202,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 22702,0 | 0,0 | 24202,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 25 | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по пер.Пятигорско-му,1, п.Центральный | Комитет | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,2 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7864,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,2 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7864,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 26 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по улице Куета, 55-81, Индустриального района г.Барнаула | Комитет | 2024-2025 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 10000,0 | 11500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 10000,0 | 11500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 27 | Проектирование и строительство сетей водоснабжения по ул.Ржевской, ул.Майской в п.Борзовая Заимка | Комитет | 2024-2025 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 7000,0 | 8300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 7000,0 | 8300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| ИТОГО: | | | | 11398/19 | 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 46060,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 707926,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 46060,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 707926,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |