Приложение 6

к постановлению

администрации города

от 24.03.2023 №380

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЛАН

строительства, реконструкции и монтажа линий наружного освещения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ул.Байкальская, ул.Рудная в п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 544,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 544,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Попова до ул.Туриногорской | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 149,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 4 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Туриногорской до Гоньбинского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 137,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 1 937,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ул.Малиновая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 392,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ул.Яблоневая, микрорайон Спутник | Разработка схемы размещения системы наружного освещения | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,1 |
| Устройство системы наружного освещения | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Ул.Еловая | Устройство системы наружного освещения | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 7 | Остановка общественного транспорта «Санаторий «Энергетик» по ул.Новосибирской | Устройство системы наружного освещения пешеходного перехода | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,4 |
| 8 | Ул.Мерзликина, от здания №7 до пр-кта Красноармейского  | Устройство линии наружного освещения | 42,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 |
| 9 | Ул.Туристов, ул.Геологов, ул.Радужная, ул.Ржевская, ул.Майская, ул.Волжская, ул.Сибирская, ул.Стрелецкая, п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 310,4 |
| Устройство системы наружного освещения | 0,0 | 6 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ул.Калиновая, микрорайон Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ул.Цветы Алтая, п.Плодопитомник | Разработка проектно-сметной документации | 13,4 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ул.Сибирская, от ул.Научный Городок до ул.Весенней в п.Научный Городок | Разработка проектно-сметной документации | 19,2 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,9 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ул.Молодежная от дома №34 до 57а, ул.Сельская в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ул.Петербургская в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 117,10 | 167,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ул.Трактовая | Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 5 133,8 | 2 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 439,6 |
| 16 | Ул.Ясеневая, ул.Декоративная, ул.Малиновая 2-я, микрорайон Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 15,1 | 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 100,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 3 204,0 | 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | Ул.Волгоградская, от ул.42 Краснознаменной Бригады до проезда Трамвайного | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 84,10 | 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Ул.Власихинская, 59г/3 | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| 19 | Остановка общественноготранспорта «2-й Сибирский садовод» по Южному тракту  | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| 20 | Южный тракт, 11 | Устройство автономного освещения пеше-ходного перехода | 0,0 | 99,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| 21 | Ул.Лесная, п.Пригородный | Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 1 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,6 |
| 22 | Ул.Власихинская, от ул.Малахова до ш.Ленточный Бор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Ул.Радужная, п.Лесной | Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 572,8 | 1 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 334,0 |
| 24 | Ул.Танковая, от ул.Аэродромной до ул.Юрина; ул.Литейная, от ул.Смирнова до ул.Аэродромной; ул.Аэродромная, от ул.Новороссийской до ул.Литейной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Ул.Островная, от ул.Матросской до дома №18 по ул.Островной, микрорайон Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Ул.Гаражная, от ул.Гущина до ул.Халманова; ул.Логовская, от ул.Халманова до ул.Озерной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | Пер.Красный, от ул.Малиновой 1-й до ул.Малиновой 3-й, микрорайон Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Ул.Ялтинская, от ул.Центральной до дома №33 по ул.Ялтинской, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 015,1 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Ул.Кленовая, от ул.Светлой до дома №119 по ул.Кленовой, микрорайон Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Ул.Изумрудная, от ул.Садовое Кольцо до ул.Соколиной, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 951,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Проезд от дома №6 по ул.Строителей до ул.Целинной, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,1 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Ул.Георгия Исакова, от дома №23 до пр‑кта Коммунаров | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Ул.Папанинцев, от пер.Трудового до дома №2 по ул.Папанинцев | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Ул.Жданова, от ул.Сосновой до ул.Раздольной, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Ул.Жданова, от ул.Раздольной до ул.Нахимова, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Ул.Школьная, от ул.Центральной до здания №6е по ул.Школьной, с.Лебяжье | Устройство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 37 | Ул.Чкалова, от пер.Трудового до ул.Промышленной | Устройство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | Ул.Целинная, от ул.Нахимова до ул.Суворова, п.Новосиликатный | Устройство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,5 |
| 39 | Ул.Западная, 14-я | Устройство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| 40 | Ул.Тибетская, от ул.Центральной до дома №10 по ул.Тибетской; ул.Питерская от ул.Центральной до дома №9 по ул.Питерской, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Ул.Столичная, от дома №9 до ул.Центральной, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Ул.Королева, от ул.Российской до ул.Светлой в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 074,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Ул.Изумрудная, от дома №12 до ул.Бирюзовой, автомобильная дорога от Павловского тракта до дома №12а по ул.Изумрудной, п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Ул.Изумрудная, от ул.Бирюзовой до ул.Жемчужной, п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,1 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Ул.Мурманская, от дома №46 до ул.Центральной, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Ул.Клубничная, от ул.Алмазной до ул.Арбатской, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 846,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Ул.Тальниковская, от ул.Кольцевой до дома №31 по ул.Тальниковской, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 128,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 48 | Ул.Новая, от ул.Степной до ул.Озерной, с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Ул.Мичурина, от ул.Кутузова до дома №33 по ул.Мичурина | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Ул.Строителей, от дома №9 до дома №31, проезд от ул.Целинной до ул.Тополиной, п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 371,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Ул.Курчатова, от ул.Светлой до ул.Августовской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,1 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Ул.Спортивная, от дома №1 до дома №1е, с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,9 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Ул.Цветущая, от ул.Садовое Кольцо до ул.Арбатской, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,9 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Ул.Ореховая 1-я, от ул.Соколиной до дома №4 по ул.Ореховой 1-й, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 543,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Ул.Надежды, от ул.Кольцевой до ул.Цветущей, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 477,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Ул.Яблочная, от ул.Кольцевой до дома №17 по ул.Яблочной, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Ул.Алмазная, от дома №10 по ул.Алмазной до ул.Бирюзовой, автомобильная дорога  | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 578,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | от дома №12 по ул.Изумрудной до дома №10 по ул.Алмазной, п.Новомихайловка | Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Ул.Московская, от ул.Российской до ул.Августовской, микрорайон Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Ул.Березовая Роща, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 180,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Ул.Целинная, от ул.50 лет Алтая до ул.Нахимова, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Ул.Раздольная, от ул.Лесной до ул.Жданова, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Ул.Новосибирская, от ул.Раздольной до ул.Сосновой, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 948,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Ул.Алмазная, от ул.Цветущей до ул.Соколиной, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Ул.Раздольная, от ул.Жданова до ул.Новосибирской, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | Ул.Новосибирская, от ул.Раздольной до дома №13 по ул.Новосибирской, п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 658,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Ул.Российская, от ул.Московской до ул.Дружбы, микрорайон Авиатор  | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 152,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 67 | Ул.Дуброва, от дома №1до дома №20, п.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Проезд, от дома №2 по ул.Спортивной до дома №111 по ул.Мамонтова, с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Ул.Молодежная, от Павловского тракта до дома №34 по ул.Молодежной, п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 671,9 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Ул.Малиновая, от ул.Декоративной до ул.Соловьиной, микрорайон Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Ул.Алтайская, от ул.Театральной до ул.Российской, микрорайон Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | 0,0 | 0,0 | 1 596,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 383,3 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Ул.Светлая, от ул.Дружбы до ул.Августовской, микрорайон Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Ул.Театральная, от ул.Смоленской до ул.Августовской, микрорайон Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 2 951,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 588,3 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Ул.Смоленская, от ул.Тверской до ул.Малиновой 1-й, микрорайон Авиатор  | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 466,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Переулок 13-й, от ул.Радужной до ул.Магистральной, п.Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 714,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Южный тракт | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Ул.Опытная Станция, с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Ул.Новосибирская, от ул.Нахимова до ул.Сосновой | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,5 |
| 79 | Проезжая часть вдоль Гоньбинского тракта, от дома №2 по ул.Октября до дома №37 по ул.Березовой, микрорайон Гоньба | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 80 | Ул.Взлетная, от ул.Малахова до ул.Шумакова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 5 184,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 846,4 |
| 81 | Ул.Понтонный Мост | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 025,08 | 0,0 | 16 010,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 180,70 | 8 804,1 |
| 82 | Ул.Островского, от дома №80б до дома №114 | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,6 | 1 583,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 419,9 |
| 83 | Ул.Августовская, от ул.Театральной до пер.Липового в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 1 593,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | пер.Липовый, от ул.Августовской до ул.Дружбы в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 277,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Ул.Тверская, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,6 | 0,0 | 0,0 | 2 043,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 816,1 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Ул.Зеркальная, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,4 | 0,0 | 0,0 | 2 509,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  87 | Ул.Дружбы, от ул.Театральной до ул.Смоленской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,3 | 0,0 | 0,0 | 1 433,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 227,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 88 | Ул.Чернышевского, отпр-кта Комсомольского до ул.Промышленной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 1 370,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,1 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Пер.Ядринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 986,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 188,6 | 1 495,4 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Ул.Курчатова, от ул.Российской до ул.Светлой в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,9 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Ул.Сахалинская, от ул.Центральной до дома №45 по ул.Сахалинской в п.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 0,0 | 0,0 | 2 596,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 366,1 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Ул.Августовская, от ул.Театральной до ул.Московской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Ул.Московская, от ул.Августовской до пер.Проходного в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 2 193,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 993,2 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Ул.Российская, от ул.Московской до ул.Малиновой 1-й в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,4 | 0,0 | 2 621,1 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 411,7 | 0,0 |
| 95 | Ул.Юбилейная, от ул.Российской до ул.Театральной в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,4 | 0,0 | 1 888,5 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 705,8 | 0,0 |
| 96 | Ул.Кленовая, от ул.Кедровой до ул.Светлой в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 0,0 | 1 555,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 398,4 | 0,0 |
| 97 | Ул.Светлая, от ул.Кленовой до ул.Малиновой 4-й в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 0,0 | 1 557,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 409,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 98 | Ул.Хрустальная, от ул.Кленовой до ул.Дружбы в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,9 | 0,0 | 1 799,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620,3 | 0,0 |
| 99 | Ул.Коммерческая, от ул.Малиновой 1-й до ул.Дружбы в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 0,0 | 1 331,3 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 190,6 | 0,0 |
| 100 | Ул.Малиновая 3-я, от ул.Светлой до ул.Смоленской в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 1 558,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 409,9 | 0,0 |
| 101 | ул.Красноярская | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,2 | 0,0 | 4 489,0 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 017,8 | 0,0 |
| 102 | ул.Крутая, от дома №15б до дома №106 по ул.Горской; ул.Горская, от дома №106 до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,9 | 0,0 | 2 729,2 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,3 | 0,0 |
| 103 | Ул.Мостовая, п.Бельмесево | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 2 738,8 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 438,9 | 0,0 |
| 104 | Ул.Молодежная, п.Бельмесево | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,4 | 0,0 | 1 978,7 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 780,3 | 0,0 |
| 105 | ул.Шумакова, от проезда Северного Власихинского до проезда Южного власихинского | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 4 907,4 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 725,6 |
| 106 | Проезд Южный Власихинский | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 8 529,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 166,0 |
| 107 | ул.Рождественская, от ул.Парадной до ул.Шоссейной в микрорайоне «Октябрьский» | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,9 | 3 485,6 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 091,7 |
| 108 | Изготовление проектной и технической документации | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,3 |
| 109 | Технологическое присоединение построенных линий наружного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,2 |
| ИТОГО по объектам:  | 10 569,6 | 10 477,3 | 10 234,5 | 10 112,2 | 10 400,0 | 8 191,0 | 14 141,0 | 19 627,5 | 20 989,1 | 31 454,3 | 32 496,0 | 178 583,5 |