Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 11.08.2021 №1228

Приложение 3
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ныйисполни-тель  | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | Источники финансиро­вания |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной, 51г, микрорайон «Спутник» | Комитет | 2017-2023 | 1  | 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 4559,0 | 50666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56869,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 432,0 | 0,0 | 212,0 | 4559,0 | 50666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56869,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 14 | Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55 | Комитет | 2017-2020 | 1  | 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9992,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 337,9 | 500,3 | 0,0 | 4577,0 | 4577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9992,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 15 | Переключение водоснабжения жилой застройки в п.Лесном по адресам: п.Лесной, 1-15 на артезианский водозабор по ул.Закатной, 28 | Комитет | 2018-2022 | 1 | 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24963,0 | 44660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73699,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1388,0 | 1352,9 | 1335,0 | 24963,0 | 44660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73699,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 17 | Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирской, 1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха | Комитет | 2018-2025 | 1  | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 1893,0 | 0,0 | 0,0 | 7032,0 | 4473,4 | 13434,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 1893,0 | 0,0 | 0,0 | 7032,0 | 4473,4 | 13434,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 19 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Промышленной, 14а и строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное», в том числе: | Комитет | 2019-2023 | 1  | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 9194,6 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 70009,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 9194,6 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 70009,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
|  | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышлен-ная, 14а | Комитет | 2021-2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9194,6 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 69408,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9194,6 | 10206,7 | 50007,5 | 0,0 | 0,0 | 69408,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
|  | Строительство водопроводных сетей в п.Центральный, микрорайон «Приозерное» | Комитет | 2019-2020 |  | 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 404,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 20 | Водопроводная сеть в одну линию, ул.Школьная, 18а, п.Черницк | Комитет | 2021-2022 | 465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1801,0 | 50581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52382,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1801,0 | 50581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52382,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 21 | Водопровод п.Опытная Станция, по ул.Опытная Станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б | Комитет | 2021-2024 | 3150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1648,0 | 13609,9 | 10000,0 | 8000,0 | 0,0 | 33257,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1648,0 | 13609,9 | 10000,0 | 8000,0 | 0,0 | 33257,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
| 25 | Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по пер.Пятигорско-му,1, п.Центральный | Комитет | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,8 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7034,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,8 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7034,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |
|  ИТОГО: | 11398/19 | 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 51470,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 713336,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7173,8 | 17000,0 | 21482,9 | 11551,6 | 51470,4 | 177054,5 | 64828,8 | 186626,1 | 176148,5 | 713336,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджет-ные источники |