# Приложение 4

к постановлению администрации города

от 23.12.2015 №2492

# Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города

Барнаула на 2015-2020 годы»

ПЛАН

строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ползунова, от ул. Челюс-кинцев до пр-кта Красноар-мейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,08 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Просторной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377,50 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 131,11 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Гоголя | Государственная экспертиза проектной документации | 144,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 644,96 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 123 500,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул. Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 649,63 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 8 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Власихинской, от ул. Шу-макова до ул. Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271,44 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 33 171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556,65 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Автомобильная дорога от пос. Центрального до пос. Ягодное | Устройство остановочных площадок | 1 619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,04 |
| 9 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихин-скому | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 062,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная Поляна, от ул. Энтузиастов до Павлов-ского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 6 424,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124,07 |
|  |  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Балтийской, пр-кту Энерге- тиков, ул. Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |  |
| 12 | Автомобильная дорога по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 647,00 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,00 | 41 137,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Автомобильная дорога по пр-кту Ленина | Реконструкция подпорной стенки (пр-кт Ленина, 25) | 3 094,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094,95 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Радужной в пос. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,98 |
|  |  | Устройство остановочных площадок | 1 226,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Взлетной, от ул. Лазурной до ул. Шумакова | Строительство тротуара | 860,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Партизанской, от ул. Че-люскинцев до пр-кта Крас-ноармейского | Строительство тротуаров | 7 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,82 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Попова, от ул. Трактовой до ул. Власихинской | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 199 550,00 | 278 040,00 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Бриллиантовой | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Автомобильная дорога по пер. Ядринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Мост через реку Пивоварку по Павловскому тракту | Реконструкция моста | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,0 |
| 21 | Путепровод (пятипролетный) через железнодорожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8 713,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 713,77 |
| 22 | Путепровод (восьмипролет-ный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Реконструкция перекрестка пр-кта Ленина и ул.Матросова (устройство дополнительных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| 24 | Строительство дорог в пос. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 25 | Строительство тротуаров по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул. Мостовой в п. Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Строительство тротуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Тротуар по ул. Мамонтова в селе Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 13 818,66 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 15 281,66 |
| 27 | Проведение предпроектных работ | 194,45 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,45 |
| ИТОГО по объектам: | 184 761,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 784 761,0 |

## Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата	         П.Д.Фризен