Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 29.12.2016 № 2514

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2020 годы | комитет по управлению муниципальной собственностью,  органы местного самоуправления, МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 26541,0 | 30000,0 | 37000,0 | 32040,0 | 146431,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 26541,0 | 30000,0 | 37000,0 | 32040,0 | 146431,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений  города Барнаула | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МКУ «Служба  потехническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 26541,0 | 30000,0 | 37000,0 | 32040,0 | 146431,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 26541,0 | 30000,0 | 37000,0 | 32040,0 | 146431,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.  Капитальный ремонт зданий администрации Железнодорожного района | 2016-2020 годы | администрация Железнодорож-ного района | 0 | 10,5 | 1252,0 | 0 | 0 | 10040,0 | 11302,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 1252,0 | 0 | 0 | 10040,0 | 11302,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  Ремонт гаражей по адресу:  пр-кт Социалисти-ческий, 116г | 2016 год | администрация Железнодорож-ного района | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  Ремонт фасада и крылец зданий по адресам:  пр-кт Красноармей-ский, 104, ул.Крупской, 95 | 2017-2020 годы | администрация Железнодорож-ного района | 0 | 0 | 1252,0 | 0 | 0 | 10040,0 | 11292,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1252,0 | 0 | 0 | 10040,0 | 11292,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2017 годы | администрация Индустриаль-ного района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 3898,9 | 4773,9 | 4310,0 | 0 | 0 | 0 | 12982,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 3898,9 | 4773,9 | 4310,0 | 0 | 0 | 0 | 12982,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.  Ремонт систем отопления в зданиях по адресам:  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриаль-ного района | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.  Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам:  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриаль-ного района | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам:  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Весенняя, 1а | 2015-2016 годы | администрация Индустриаль-ного района,  Новосиликатное территориальное управление | 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов, 7,  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Георгиева, 32,  ул.Первомайская, 50 | 2016-2017 годы | администрация Индустриаль-ного района, Власихинская сельская администрация | 0 | 5,4 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3205,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 5,4 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 3205,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5.  Ремонт кровли зданий по адресам:  ул.Весенняя, 1а,  ул.Первомайская, 50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриаль-ного района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.6. | Мероприятие 2.6.  Ремонт здания гаража по адресу:  Павловский тракт, 124б,  в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2015 год | администрация Индустриаль-ного района | 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.7. | Мероприятие 2.7.  Ремонт здания гаража по адресу: ул.Весенняя, 1б,  в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2017 год | администрация Индустриаль-ного района, Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.8. | Мероприятие 2.8.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Сухэ-Батора, 8 | 2015 год | администрация Индустриаль-ного района | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.9. | Мероприятие 2.9.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.50 лет СССР, 8,  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32 | 2016 год | администрация Индустриаль-ного района | 0 | 1845,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1845,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района | 2015-2017 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 7339,0 | 0 | 0 | 0 | 9135,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 7339,0 | 0 | 0 | 0 | 9135,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1.  Ремонт кровли запасного пункта управления, гаражных боксов по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2015 год | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2.  Ремонт внутренних инженерных сетей в запасном пункте управления по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | - | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.3. | Мероприятие 3.3.  Ремонт помещений в здании по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | - | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.4. | Мероприятие 3.4.  Ремонт помещений в запасном пункте управления по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 1839,0 | 0 | 0 | 0 | 1839,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1839,0 | 0 | 0 | 0 | 1839,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.5. | Мероприятие 3.5.  Ремонт фасада здания по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2017 годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1136,0 | 9640,0 | 0 | 0 | 0 | 10792,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1136,0 | 9640,0 | 0 | 0 | 0 | 10792,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1.  Ремонт помещений, лестниц в здании по адресу:  пр-кт Комсомоль-ский, 108а | 2015-2017  годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1096,3 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 3712,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1096,3 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 3712,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2.  Ремонт фасада здания, в том числе ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока  по адресу:  пр-кт Комсомоль-ский, 108а | 2016-2017 годы | администрация Октябрьского района | 0 | 39,7 | 6090,0 | 0 | 0 | 0 | 6129,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 39,7 | 6090,0 | 0 | 0 | 0 | 6129,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.3. | Мероприятие 4.3.  Ремонт гаражей по адресам:  ул.Сизова, 24б,  ул.Сизова, 43г,  в том числе ремонт электрооборудова-ния и систем отопления | 2017 год | администрация Октябрьского района | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района, Территориального управления микрорайона Затон | 2015-2016 годы | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон | 2652,4 | 1761,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2652,4 | 1761,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1.  Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу:  ул.Никитина, 60 | 2015 год | администрация Центрального района | 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Никитина, 60,  ул.Никитина, 70 | 2015-2016 годы | администрация Центрального района | 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.3. | Мероприятие 5.3.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Песчаная, 108,  ул.Никитина, 59 | 2016 год | администрация Центрального района | 0 | 1640,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1640,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.4. | Мероприятие 5.4.  Ремонт помещений в здании по адресу:  ул.Водников, 11 | 2016 год | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 2016-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 1169,1 | 4000,0 | 30000,0 | 37000,0 | 22000,0 | 94169,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1169,1 | 4000,0 | 30000,0 | 37000,0 | 22000,0 | 94169,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.1. | Мероприятие 6.1.  Капитальный и текущий ремонт помещения по  адресу:  ул.Короленко, 62 | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.2. | Мероприятие 6.2.  Ремонт здания  по адресу:  ул.Воровского, 115а | 2016-2019 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 150,0 | 4000,0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 25150,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 4000,0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 25150,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.3. | Мероприятие 6.2.1.  Разработка проектно-сметной документации | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.4. | Мероприятие 6.2.2.  Ремонт фасада | 2017 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 8.5. | Мероприятие 6.2.3.  Ремонт системы отопления | 2017 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.6. | Мероприятие 6.2.4.  Ремонт помещений | 2018-2019 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 21000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 21000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | внебюджетные источники |
| 8.7. | Мероприятие 6.3.  Ремонт здания  по адресу:  пр-кт Ленина,18 | 2016-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 259,0 | 0 | 14000,0 | 32000,0 | 22000,0 | 68259,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 14000,0 | 32000,0 | 22000,0 | 68259,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.8. | Мероприятие 6.3.1.  Разработка проектно-сметной документации | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.9. | Мероприятие 6.3.2.  Капитальный ремонт системы отопления | 2018 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.10. | Мероприятие 6.3.3.  Ремонт электро-оборудования | 2018 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного  самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.11. | Мероприятие 6.3.4.  Ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 2018 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.12. | Мероприятие 6.3.5.  Ремонт фасада | 2019 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 7000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 7000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.13. | Мероприятие 6.3.6.  Замена окон | 2019 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 3000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.14. | Мероприятие 6.3.7.  Ремонт помещений | 2019-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 | 22000,0 | 44000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 | 22000,0 | 44000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.15. | Мероприятие 6.4.  Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.16. | Мероприятие 6.5.  Ремонт гаражей по адресам:  ул.Сизова, 24б,  ул.Сизова, 43г,  в том числе ремонт электрооборудова-ния и систем отопления | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.  Капитальный и текущий ремонт помещений  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9.1. | Мероприятие 7.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений по  адресу:  ул.Никитина, 59а | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8.  Капитальный и текущий ремонт помещений комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 2016 год | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798,0 | Всего  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10.1. | Мероприятие 8.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу:  пр-кт Ленина, 6 | 2016 год | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798,0 | Всего  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.  Ремонт здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | Всего  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11.1. | Мероприятие 9.1.  Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания  по адресу:  проезд Южный, 31в | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | Всего  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата П.Д.Фризен