Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 31.03.2017 №629

Приложение 3
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкция объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансиро­вания |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская,4 | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018  | 1  | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая,7б | УЕЗСКС,Комитет | 2019-2020  | 1  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная,18а | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018  | 1  | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская,17б | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018  | 1  | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26 | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018  | 1  | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесной | УЕЗСКС,Комитет | 2019-2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборах по адресу: п.Березовка, ул.Центральная,6 | УЕЗСКС,Комитет | 2018-2019 | 1 | 0,0 | 1000,0 | 4550,0 | 0,0 | 5550,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 4550,0 | 0,0 | 5550,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок,58 | УЕЗСКС,Комитет | 2018-2019 | 1  | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с.Гоньба, ул.Советская,2г | УЕЗСКС,Комитет | 2018-2019 | 1  | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборе по адресу: с.Гоньба, пер.Советский,2а | УЕЗСКС,Комитет | 2018-2019 | 1  | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 0,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Строительство водопроводной сети от артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовой,11 до ул.Нагорной,32  | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018 | 440  | 100,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной,51г, микрорайон «Спутник» | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2020 | 1  | 1000,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 1500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 1500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по ул.Декоративной,51г, микрорайона «Спутник» | УЕЗСКС,Комитет | 2019-2020 | 1  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по пер.Советскому,3а, микрорайон «Благодатное» | УЕЗСКС,Комитет | 2019-2020 | 1  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в п.Борзовая Заимка | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018 | 1100 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесной | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2020  | 1  | 2000,0 | 550,0 | 300,0 | 150,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2000,0 | 550,0 | 300,0 | 150,0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Строительство резервуара чистой воды V= 500 м3 в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55 | УЕЗСКС,Комитет | 2017-2018 | 1  | 150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  ИТОГО: | 1540/15 | 9050,0 | 21750,0 | 20950,0 | 21250,0 | 73000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 9050,0 | 21750,0 | 20950,0 | 21250,0 | 73000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк