Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 30.12.2016 № 2530

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реа-ли-зации | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансиро-вания |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе Барнауле | 2015-2020 | КДХБТС, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР,  ОООС | 158 596,8 | 169 900,2 | 200 636,2 | 210 185,8 | 264 297,9 | 667 407,0 | 1671 023,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1 | 31 042,7 | 72 897,2 | 451 759,8 | 565 954,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 0,0 | 0,0 | 11 859,0 | 25 097,8 | 39 302,8 | краевой бюджет |
| 158 596,8 | 167 554,2 | 190 381,1 | 179 143,1 | 179 541,7 | 190 549,4 | 1 065766,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Поддержание санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами | 2015-2020 | КДХБТС, ОООС | 15 276,8 | 13 565,1 | 18 022,5 | 18 022,5 | 24 660,4 | 25 918,1 | 115 465,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 15 276,8 | 13 565,1 | 18 022,5 | 18 022,5 | 24 660,4 | 25 918,1 | 115 465,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприятие 1.1. Строительство скотомогильника | 2015-2020 | КДХБТС | 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство лесного хозяйства | 2015-2020 | КДХБТС | 5 721,4 | 5 850,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 430,0 | 7 808,9 | 38 810,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5 721,4 | 5 850,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 430,0 | 7 808,9 | 38 810,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Мероприятие 1.3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | 2015-2020 | КДХБТС | 8 538,1 | 7 239,7 | 10 722,5 | 10 722,5 | 15 953,4 | 16 767,0 | 69 943,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8 538,1 | 7 239,7 | 10 722,5 | 10 722,5 | 15 953,4 | 16 767,0 | 69 943,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4 | Мероприятие 1.4. Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды | 2015-2020 | КДХБТС, ОООС | 814,5 | 375,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 277,0 | 1 342,2 | 6 209,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 814,5 | 375,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 277,0 | 1 342,2 | 6 209,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5 | Мероприятие 1.5. Организация экологических мероприятий | 2015-2020 | КДХБТС,  ОООС | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2. Благоустройство территории города | 2015-2020 | КДХБТС  АЖР, АИР,  АЛР, АОР,  АЦР | 67 017,1 | 67 018,2 | 74 280,4 | 64 468,9 | 43 785,7 | 46 018,9 | 362 589,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,0 | краевой бюджет |
| 67 017,1 | 64 672,2 | 74 280,4 | 64 468,9 | 43 785,7 | 46 018,9 | 360 243,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.1 | Мероприятие 2.1. Содержание территории города | 2015-2020 | КДХБТС | 30 800,1 | 34 930,2 | 28 879,8 | 25 388,8 | 29 120,3 | 30 605,5 | 179 724,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 2 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,0 | краевой бюджет |
| 30 800,1 | 32 584,2 | 28 879,8 | 25 388,8 | 29 120,3 | 30 605,5 | 177 378,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| АЖР | 2 101,8 | 3 628,6 | 4 178,4 | 4 178,4 | 2 601,2 | 2 733,9 | 19 422,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 101,8 | 3 628,6 | 4 178,4 | 4 178,4 | 2 601,2 | 2 733,9 | 19 422,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| АИР | 3 912,4 | 7 230,3 | 5 385,0 | 4 961,5 | 3 322,7 | 3 492,2 | 28 304,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 912,4 | 7 230,3 | 5 385,0 | 4 961,5 | 3 322,7 | 3 492,2 | 28 304,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| АЛР | 3 842,9 | 4 000,3 | 4 217,5 | 4 217,5 | 3 064,1 | 3 220,4 | 22 562,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 842,9 | 4 000,3 | 4 217,5 | 4 217,5 | 3 064,1 | 3 220,4 | 22 562,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| АОР | 2 463,4 | 4 402,1 | 4 305,3 | 4 305,3 | 2 284,9 | 2 401,4 | 20 162,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 463,4 | 4 402,1 | 4 305,3 | 4 305,3 | 2 284,9 | 2 401,4 | 20 162,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| АЦР | 7 296,5 | 6 839,4 | 5 537,4 | 5 537,4 | 3 392,5 | 3 565,5 | 32 168,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7 296,5 | 6 839,4 | 5 537,4 | 5 537,4 | 3 392,5 | 3 565,5 | 32 168,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт объектов благоустройства | 2015-2020 | КДХБТС | 1 500,0 | 237,3 | 15 880,0 | 15 880,0 | 0,0 | 0,0 | 33 497,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1 500,0 | 237,3 | 15 880,0 | 15 880,0 | 0,0 | 0,0 | 33 497,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.3 | Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов благоустройства | 2015-2020 | КДХБТС | 0,0 | 1 000,0 | 5 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 897,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1 000,0 | 5 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 897,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.4 | Мероприятие 2.4. Приобретение специализирован-ной техники | 2015-2020 | КДХБТС | 15 100,0 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 850,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 15 100,0 | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 850,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 3. Увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории города | 2015-2020 | КДХБТС | 60 751,0 | 74 154,3 | 67 791,0 | 67 791,0 | 78 701,1 | 82 714,9 | 431 903,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 60 751,0 | 74 154,3 | 67 791,0 | 67 791,0 | 78 701,1 | 82 714,9 | 431 903,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4.1 | Мероприятие 3.1. Озеленение территории города | 2015-2020 | КДХБТС | 60 751,0 | 74 154,3 | 67 791,0 | 67 791,0 | 78 701,1 | 82 714,9 | 431 903,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 60 751,0 | 74 154,3 | 67 791,0 | 67 791,0 | 78 701,1 | 82 714,9 | 431 903,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 4. Ликвидация негативного воздействия вод | 2015-2020 | КДХБТС,  АИР | 15 551,9 | 15 162,6 | 40 542,3 | 59 903,4 | 117 150,7 | 512 755,1 | 761 066,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1\* | 31 042,7\* | 72 897,2\* | 451 759,8\* | 565 954,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 859,0\* | 25 097,8\* | 36 956,8 | краевой бюджет |
| 15 551,9 | 15 162,6 | 30 287,2 | 28 860,7 | 32 394,5 | 35 897,5 | 158 154,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.1 | Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция объектов водного хозяйства | 2015-2020 | КДХБТС, АЦР | 9 370,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 609,4 | 12 201,4 | 35 181,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 9 370,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 609,4 | 12 201,4 | 35 181,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.2 | Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов водного хозяйства | 2015-2020 | КДХБТС | 3 181,0 | 12 770,7 | 21 230,8 | 11 428,6 | 3 482,8 | 3 660,4 | 55 754,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 181,0 | 12 770,7 | 21 230,8 | 11 428,6 | 3 482,8 | 3 660,4 | 55 754,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.3 | Мероприятие 4.3. Экологическая реабилитация р.Пивоварка в г.Барнауле Алтайского края | 2015-2020 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 10 877,3 | 15 536,4 | 22 346,6 | 0,0 | 48 760,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 10 255,1\* | 4 951,2\* | 11 761,5\* | 0,0 | 26 967,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 585,1\* | 0,0 | 10 585,1 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 622,2 | 10 585,2 | 0,0 | 0,0 | 11 207,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.4 | Мероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) и экологическая реабилитация ручья Сухой Лог в г.Барнауле Алтайского края | 2015-2020 | АИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 5 724,5 | 0,0 | 6 264,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 815,0\* | 0,0 | 4 815,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 909,5 | 0,0 | 1 449,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.5 | Мероприятие 4.5. Разработка ПСД и экологическая реабилитация р.Власиха на территории г.Барнаула Алтайского края | 2015-2020 | АИР | 0,0 | 0,0 | 1 340,0 | 2 274,6 | 12 042,0 | 0,0 | 15 656,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 042,0\* | 0,0 | 12 042,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1 340,0 | 2 274,6 | 0,0 | 0,0 | 3 614,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.6 | Мероприятие 4.6. Разработка ПСД и экологическая реабилитация р.Барнаулка в черте г.Барнаула Алтайского края | 2015-2020 | КДХБТС | 3 000,0 | 391,9 | 4 928,4 | 30 123,8 | 21 347,5 | 0,0 | 59 791,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 091,5\* | 21 347,5\* | 0,0 | 47 439,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 000,0 | 391,9 | 4 928,4 | 4 032,3 | 0,0 | 0,0 | 12 352,6 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.7 | Мероприятие 4.7. Берегоукрепление р.Барнаулки в р.п.Борзовая Заимка Алтайского края | 2015-2020 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 2 165,8 | 0,0 | 24 205,1 | 0,0 | 26 370,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 931,2\* | 0,0 | 22 931,2 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 273,9\* | 0,0 | 1 273,9 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 2 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 165,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.8 | Мероприятие 4.8. Инженерная защита от наводнений и продление берегоукрепленияр.Оби в микрорайоне Затон в г.Барнауле Алтайского края | 2015-2020 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 392,8 | 496 893,3 | 513 286,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451 759,8\* | 451 759,8 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 097,8\* | 25 097,8 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 392,8 | 20 035,7 | 36 428,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

.

\* - В соответствии с подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы (постановление Администрации Алтайского края от 23.10.2014 №494) при выполнении условия софинансирования

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата П.Д.Фризен